Répartition équitable des tâches
Méthodologie Agile / Scrum

Équipe de développement (4 développeurs)

| Développeur | Rôle principal | Tâches techniques & Scrum |
| --- | --- | --- |
| Dev 1 | Product Owner (symbolique) + Backend API | User stories, API REST (Node.js/NestJS), Authentification JWT, Base de données PostgreSQL, Tests backend |
| Dev 2 | Scrum Master + Frontend Angular | Organisation Scrum, Dashboard, Graphiques, Export Excel, Tests frontend |
| Dev 3 | Frontend / UI / i18n | Interfaces Angular (factures, clients, produits), Dark mode, Traductions EN/FR, Composants réutilisables |
| Dev 4 | Backend / Paiement & Intégration | Stripe (test), Génération PDF, Webhooks, Prévisions IA, Déploiement, Intégration |

📌 Sprint 1 – Auth & Clients (3 semaines)

| Tâche | Dev 1 | Dev 2 | Dev 3 | Dev 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agile / Scrum |  |  |  |  |
| Rédiger user stories | ✅ |  |  |  |
| Organiser et prioriser backlog | ✅ |  |  |  |
| Animer daily standups |  | ✅ |  |  |
| Préparer sprint planning / review |  | ✅ |  |  |
| Authentification |  |  |  |  |
| Créer API register/login/logout | ✅ |  |  |  |
| Implémenter JWT et guard | ✅ |  |  |  |
| Créer pages SignIn / SignUp |  |  | ✅ |  |
| Page Forgot Password |  |  | ✅ |  |
| Clients (CRUD) |  |  |  |  |
| Créer API clients (GET, POST, PUT, DELETE) | ✅ |  |  |  |
| Implémenter filtres (statut, pays, type) | ✅ |  |  |  |
| Créer page liste clients |  |  | ✅ |  |
| Créer page création / modification client |  |  | ✅ |  |
| Modal quick-create client |  |  | ✅ |  |
| Export clients Excel | ✅ |  |  |  |
| Base de données |  |  |  |  |
| Schéma PostgreSQL (users) | ✅ |  |  |  |
| Migration et seed data | ✅ |  |  |  |
| Tests |  |  |  |  |
| Tests unitaires backend | ✅ |  |  |  |
| Tests composants frontend clients |  |  | ✅ |  |

📌 Sprint 2 – Produits & Factures (4 semaines)

| Tâche | Dev 1 | Dev 2 | Dev 3 | Dev 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produits (CRUD) |  |  |  |  |
| Créer API produits | ✅ |  |  |  |
| Gestion stock + seuils alerte | ✅ |  |  |  |
| Créer page liste produits |  |  | ✅ |  |
| Créer page création / modification produit |  |  | ✅ |  |
| Filtres (type, stock, prix) |  |  | ✅ |  |
| Export produits Excel |  | ✅ |  |  |
| Factures |  |  |  |  |
| Créer API factures (CRUD) | ✅ |  |  |  |
| API duplication facture | ✅ |  |  |  |
| API changement statut | ✅ |  |  |  |
| Créer page création facture |  |  | ✅ |  |
| Client selector avec autocomplete |  |  | ✅ |  |
| Line items dynamiques |  |  | ✅ |  |
| Calcul auto TVA (19%) |  |  | ✅ |  |
| Sauvegarde brouillon (DraftService) |  |  | ✅ |  |
| Liste factures avec filtres |  |  | ✅ |  |
| Pagination factures |  | ✅ |  |  |
| Modification facture |  |  | ✅ |  |
| Tests |  |  |  |  |
| Tests API factures | ✅ |  |  |  |
| Tests E2E création facture |  |  | ✅ |  |

📌 Sprint 3 – Paiements & Dashboard (3 semaines)

| Tâche | Dev 1 | Dev 2 | Dev 3 | Dev 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Paiements Stripe |  |  |  |  |
| Configurer Stripe (mode test) |  |  |  | ✅ |
| API création PaymentIntent |  |  |  | ✅ |
| Webhook Stripe |  |  |  | ✅ |
| Page paiement |  |  | ✅ |  |
| QR code génération |  |  | ✅ |  |
| Mise à jour statut facture |  |  |  | ✅ |
| Dashboard |  |  |  |  |
| API KPIs (stats) | ✅ |  |  |  |
| API revenue trends | ✅ |  |  |  |
| API payment status | ✅ |  |  |  |
| Créer page Dashboard |  | ✅ |  |  |
| Graphiques (Chart.js) |  | ✅ |  |  |
| Donut chart statuts paiement |  | ✅ |  |  |
| Dernières factures |  | ✅ |  |  |
| Top produits vendus |  | ✅ |  |  |
| IA – Règles métier |  |  |  |  |
| Détection erreurs facture |  |  | ✅ |  |
| Suggestions produits |  |  | ✅ |  |
| Prévisions revenus (régression linéaire) |  |  |  | ✅ |
| Tests |  |  |  |  |
| Tests paiement Stripe |  |  |  | ✅ |
| Tests graphiques dashboard |  | ✅ |  |  |

📌 Sprint 4 – Analytics & Paramètres (2 semaines)

| Tâche | Dev 1 | Dev 2 | Dev 3 | Dev 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analytics |  |  |  |  |
| API client revenues | ✅ |  |  |  |
| API billing cycles | ✅ |  |  |  |
| API retention metrics | ✅ |  |  |  |
| Page Analytics (tabs, graphiques) |  | ✅ |  |  |
| Classement clients rentables |  | ✅ |  |  |
| Cycles facturation donut |  | ✅ |  |  |
| Paramètres société |  |  |  |  |
| API settings company | ✅ |  |  |  |
| Upload logo |  |  |  | ✅ |
| Page paramètres |  |  | ✅ |  |
| Branding (couleur, thème) |  |  | ✅ |  |
| Profil utilisateur |  |  |  |  |
| API user profile | ✅ |  |  |  |
| API change password | ✅ |  |  |  |
| API sessions actives | ✅ |  |  |  |
| Page profil |  |  | ✅ |  |
| Avatar upload |  |  | ✅ |  |
| Internationalisation |  |  |  |  |
| Fichiers EN/FR |  |  | ✅ |  |
| Vérification clés manquantes |  |  | ✅ |  |
| Déploiement |  |  |  |  |
| Déploiement backend (Render/Railway) |  |  |  | ✅ |
| Déploiement frontend (Vercel) |  |  |  | ✅ |
| Configuration variables d'environnement |  |  |  | ✅ |
| Documentation |  |  |  |  |
| Documentation technique API | ✅ |  |  |  |
| Guide utilisateur |  |  | ✅ |  |
| README projet |  |  | ✅ |  |

📊 Récapitulatif des charges par sprint

| Sprint | Dev 1 (Backend) | Dev 2 (Frontend + Scrum) | Dev 3 (UI + i18n) | Dev 4 (Paiement + Déploiement) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 6 tâches | 3 tâches | 5 tâches | 0 tâche |
| Sprint 2 | 4 tâches | 2 tâches | 9 tâches | 0 tâche |
| Sprint 3 | 4 tâches | 6 tâches | 3 tâches | 5 tâches |
| Sprint 4 | 5 tâches | 3 tâches | 5 tâches | 4 tâches |
| Total | 19 | 14 | 22 | 9 |

*Note : L'asymétrie vient du fait que Dev 3 gère toutes les interfaces utilisateur (factures, clients, produits, paramètres, profil) + i18n + dark mode. Pour équilibrer, redistribuer certaines tâches UI à Dev 2.*

📌 Répartition rééquilibrée (optimisée)

| Tâche | Dev 1 | Dev 2 | Dev 3 | Dev 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 (Auth & Clients) | 5 | 4 | 4 | 1 |
| Sprint 2 (Produits & Factures) | 4 | 5 | 5 | 1 |
| Sprint 3 (Paiements & Dashboard) | 3 | 6 | 3 | 4 |
| Sprint 4 (Analytics & Paramètres) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Total | 16 | 19 | 16 | 10 |

Pour mieux équilibrer, Dev 4 récupère plus de tâches backend (exports, PDF generation côté serveur, webhooks Stripe) et Dev 2 aide sur certaines pages UI (Dashboard, Analytics).

✅ Rôles clés par développeur

| Rôle | Assigné à |
| --- | --- |
| Product Owner (user stories, backlog, validation) | Dev 1 |
| Scrum Master (daily, planning, review, rétrospective) | Dev 2 |
| Lead Frontend (architecture Angular, composables) | Dev 3 |
| Lead Backend (API, DB, sécurité) | Dev 1 |
| DevOps (déploiement, CI/CD) | Dev 4 |
| QA / Tests | Tous |