Rôle du Product Owner – Projet SmartInvoice (dev1)

1. Rôle général du Product Owner

Dans un projet Agile réel, le Product Owner représente le client.
Dans le cadre de ce projet universitaire, il représente le cahier des charges et les attentes du professeur.

Le Product Owner (Dev 1) est responsable de définir quoi développer, dans quel ordre, et pourquoi, afin que le projet reste conforme aux objectifs pédagogiques.

2. Mission principale du Product Owner

La mission principale du Product Owner est de :

Transformer le cahier des charges SmartInvoice en fonctionnalités claires, priorisées et réalisables par l’équipe.

Il garantit que le projet :

- reste dans le périmètre demandé

- respecte la logique métier

- est défendable lors de la soutenance

3. Responsabilités principales

Le Product Owner doit :

- Analyser en profondeur le cahier des charges

- Identifier les fonctionnalités obligatoires

- Rédiger des user stories compréhensibles

- Organiser et prioriser le backlog

- Répondre aux questions fonctionnelles de l’équipe

- Valider que les fonctionnalités développées correspondent aux exigences

4. Le cahier des charges comme “client”

Puisqu’il n’y a pas de clients réels, le cahier des charges joue le rôle de client.

Le Product Owner doit donc :

- se référer au cahier des charges pour chaque décision

- refuser les fonctionnalités hors sujet

- rappeler les objectifs du projet quand l’équipe s’en éloigne

Exemple :

“Cette fonctionnalité n’est pas demandée dans le cahier des charges, on la met de côté.”

5. Création et gestion du backlog

Le backlog est la liste de toutes les fonctionnalités du projet.

Le Product Owner découpe SmartInvoice en blocs fonctionnels :

- Authentification

- Gestion des clients

- Facturation

- Paiement

- Dashboard

- Intelligence artificielle

Ces éléments sont priorisés selon leur importance pédagogique et fonctionnelle, pas selon la facilité technique.

6. Rédaction des User Stories (exemples réels)

Le Product Owner rédige les user stories sous forme simple :

- En tant qu’utilisateur, je veux me connecter afin d’accéder à mes factures.

- En tant qu’utilisateur, je veux créer une facture conforme afin de respecter la législation.

- En tant qu’utilisateur, je veux voir mes revenus mensuels afin de suivre mon activité.

Chaque user story doit être :

- claire

- testable

- liée au cahier des charges

7. Priorisation des Sprints (logique métier)

Le Product Owner décide de l’ordre des fonctionnalités selon le parcours utilisateur :

- Authentification

- Facturation

- Paiement

- Dashboard

- Intelligence artificielle

Pourquoi cet ordre ?

- On ne peut rien faire sans utilisateur

- Pas de paiement sans facture

- Pas d’analyse sans données

8. Rôle du PO pendant les Sprints

Avant le sprint

- préparer les user stories

- expliquer les règles métier à l’équipe

Pendant le sprint

- répondre aux questions fonctionnelles

- clarifier les attentes

- éviter les mauvaises interprétations

Fin du sprint

- vérifier que les fonctionnalités correspondent aux user stories

- valider ou demander des ajustements

9. Validation des fonctionnalités

Une fonctionnalité est acceptée si :

- elle respecte la user story

- elle respecte le cahier des charges

- elle est démontrable lors de la review

Le Product Owner peut refuser une fonctionnalité si elle ne correspond pas aux attentes.

10. Valeur ajoutée du Product Owner

Le Product Owner apporte :

- une vision claire du produit

- une cohérence fonctionnelle

- une conformité académique

Sans lui, le projet risque :

- le hors sujet

- les fonctionnalités inutiles

- une mauvaise note malgré un bon code

11. Conclusion

Dans un projet académique comme SmartInvoice, le Product Owner joue un rôle clé en garantissant que le travail technique de l’équipe reste aligné avec le cahier des charges et les objectifs pédagogiques.

Rôle du Scrum Master – Projet SmartInvoice (dev2)

1. Rôle général du Scrum Master

Dans le projet SmartInvoice, le Scrum Master (Dev 2) est responsable de l’organisation du travail et de la bonne application de la méthodologie Agile/Scrum.

Son objectif principal est de s’assurer que le projet avance de manière logique, structurée et conforme au cahier des charges, tout en évitant les blocages et les conflits techniques.

Le Scrum Master ne décide pas du contenu fonctionnel (rôle du PO) mais facilite le travail de l’équipe.

2. Responsabilités principales

Le Scrum Master doit :

- Organiser et diriger les daily meetings

- Planifier les sprints (durée : 2 semaines)

- Vérifier que les tickets sont clairs et bien répartis

- Identifier les blocages techniques ou organisationnels

- Organiser les sprint reviews et rétrospectives

- Garantir le respect du workflow Git (branches, merges)

3. Daily Meetings (5–10 minutes) ( en-ligne via teems or google meet)

Les daily meetings ont lieu chaque jour ouvrable.

Chaque développeur répond strictement à trois questions :

- Qu’ai-je fait hier ?

- Que vais-je faire aujourd’hui ?

- Ai-je un problème ou un blocage ?

Le rôle du Scrum Master est de :

- Respecter le temps (maximum 10 minutes)

- Éviter les discussions techniques longues

- Noter les blocages pour les traiter après la réunion

4. Organisation des Sprints (basée sur le cahier des charges)

Les sprints sont organisés selon le parcours logique de l’utilisateur, tel que défini dans le cahier des charges SmartInvoice.

Sprint 0 – Préparation (court)

Objectif : préparer l’environnement de travail.

Contenu :

- Création du dépôt GitHub

- Définition des branches

- Structure frontend et backend

- Règles Git claires

Pourquoi : sans base technique claire, le développement devient désorganisé.

Sprint 1 – Authentification et accès

Objectif : permettre à un utilisateur de se connecter et d’accéder à l’application.

Pourquoi :

- Toutes les fonctionnalités dépendent de l’utilisateur

- Sans login, rien n’est testable ni démontrable

Sprint 2 – Facturation

Objectif : permettre la création de factures conformes.

Pourquoi :

- La facturation est le cœur du projet

- C’est l’élément central du cahier des charges

Sprint 3 – Paiement et statuts

Objectif : simuler le paiement et suivre les statuts des factures.

Pourquoi :

- Le suivi des paiements est une exigence clé

- Il dépend directement des factures créées

Sprint 4 – Dashboard et Intelligence Artificielle

Objectif : analyser les données et assister l’utilisateur,Pourquoi :

- L’analyse n’a de sens qu’après avoir des données réelles

- L’IA doit se baser sur des factures existantes

5. Gestion des tickets

Chaque ticket doit contenir :

- Une description claire

- Un responsable

- Des critères de validation

Le Scrum Master peut refuser ou reformuler un ticket s’il n’est pas clair.

6. Merge et validation

Les merges ne sont pas quotidiens.

Ils ont lieu :

- en fin de semaine

- ou en fin de sprint

Conditions :

- Ticket terminé

- Fonctionnalité testée

- Aucun bug critique

Le Scrum Master valide le processus, et Dev 4 effectue le merge.

7. Sprint Review et Rétrospective

À la fin de chaque sprint :

- Review : démonstration des fonctionnalités réalisées

- Rétrospective : amélioration de l’organisation et de la communication

8. Valeur ajoutée du Scrum Master

Grâce au Scrum Master :

- Le projet avance de manière logique

- Les conflits sont réduits

- Le projet est clair et défendable à l’oral

9. Conclusion

Le Scrum Master joue un rôle clé dans la réussite du projet SmartInvoice en assurant une application correcte de la méthodologie Agile et le respect du cahier des charges.