Sprint 1 – Authentification et accès

Objectif : Permettre à un utilisateur de se connecter et d’accéder à l’application.

| ID | Tâche | Description | Dev assigné | Priorité | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | User stories Sprint 1 | Définir login, signup, logout, rôles | DEV 1 | Haute | À faire |
| 2 | Backlog Sprint 1 | Prioriser user stories et définir sprint goal | DEV 1 | Haute | À faire |
| 3 | API login/signup/logout | Créer endpoints REST (POST /login, /signup, /logout) | DEV 1 | Haute | À faire |
| 4 | Hashage mots de passe | Sécuriser mot de passe utilisateurs | DEV 1 | Haute | À faire |
| 5 | JWT & sessions | Implémenter tokens JWT pour sessions | DEV 1 | Haute | À faire |
| 6 | Table users DB | Créer table users (id, nom, email, mdp, rôle) | DEV 1 | Haute | À faire |
| 7 | Validation email unique | Empêcher doublons email | DEV 1 | Moyenne | À faire |
| 8 | Tests unitaires backend | Tester API login/signup/logout | DEV 1 | Haute | À faire |
| 9 | Page Login | Créer composant formulaire login React | DEV 2 | Haute | À faire |
| 10 | Page Signup | Créer composant formulaire signup React | DEV 2 | Haute | À faire |
| 11 | Navigation sécurisée | Rediriger vers dashboard après login | DEV 2 | Haute | À faire |
| 12 | Connexion API frontend-backend | Intégrer appels API login/signup | DEV 2 | Haute | À faire |
| 13 | Tests frontend | Vérifier navigation, erreurs, validation champs | DEV 2 | Haute | À faire |
| 14 | UI design login/signup | Designer formulaires, boutons, couleurs, loaders | DEV 3 | Moyenne | À faire |
| 15 | Feedback utilisateur | Afficher erreurs, champs manquants, loaders | DEV 3 | Moyenne | À faire |
| 16 | Validation simple IA | Vérifier format email et champs remplis | DEV 3 | Basse | À faire |
| 17 | Documentation Sprint 1 | Décrire endpoints, workflow login, captures d’écran | DEV 3 | Moyenne | À faire |
| 18 | Pré-remplir utilisateurs test | Créer utilisateurs de test pour dev/test | DEV 4 | Moyenne | À faire |
| 19 | Test intégration login | Vérifier login avec utilisateurs test | DEV 4 | Haute | À faire |
| 20 | Gestion rôles utilisateurs | Tester dashboard accès selon rôle | DEV 4 | Moyenne | À faire |
| 21 | Préparation endpoints factures | Préparer base pour génération factures future sprint | DEV 4 | Basse | À faire |

Notes : - Sprint goal : Authentification sécurisée prête à tester. - Chaque dev travaille sur sa branche feature/login ou feature/signup. - Statut à suivre en daily standup : À faire / En cours / Terminé.