Guide Complet - Organisation du Projet SmartInvoice en Agile Scrum

1. Introduction

Ce document décrit l’organisation du projet SmartInvoice en utilisant la méthode Agile Scrum, en se basant sur le cahier des charges et la répartition des tâches.
L’objectif est de structurer le travail en équipe et de faciliter le suivi du projet à l’aide de Trello.

2. Product Backlog

Le Product Backlog contient toutes les fonctionnalités du projet sous forme de User Stories :

- US1 – Création de compte utilisateur

- US2 – Connexion utilisateur

- US3 – Gestion du profil utilisateur

- US4 – Création de facture

- US5 – Modification de facture

- US6 – Suppression de facture

- US7 – Génération PDF facture

- US8 – Gestion des clients

- US9 – Tableau de bord

- US10 – Recherche et filtrage

- US11 – Historique des factures

- US12 – Export des données

- US13 – Administration système

3. Organisation des Sprints

Sprint 1 – Authentification et Base

- Objectif : Mettre en place l’accès au système et une première interface fonctionnelle

- User Stories :
US1, US2, US9

Résultats attendus :

- Création de compte fonctionnelle

- Connexion utilisateur

- Affichage du tableau de bord

Sprint 2 – Gestion des Factures

- Objectif : Implémenter les fonctionnalités principales de facturation

- User Stories :
US4, US5, US6, US7

Résultats attendus :

- Création, modification et suppression de facture

- Génération de facture en PDF

Sprint 3 – Fonctionnalités avancées

- Objectif : Améliorer l’expérience utilisateur et ajouter des fonctionnalités avancées

- User Stories :
US8, US10, US11, US12, US13

Résultats attendus :

- Gestion des clients

- Recherche et filtrage

- Historique des factures

- Export des données

- Fonctionnalités administrateur

4. Instructions Trello (Étapes détaillées)

Étape 1 : Création du compte

- Aller sur Trello

- Cliquer sur “S’inscrire”

- Créer un compte

Étape 2 : Création du tableau

- Cliquer sur Créer → Créer un tableau

- Nom : SmartInvoice Scrum Board

Étape 3 : Création des listes

- Créer les colonnes suivantes :

- Product Backlog

- Sprint Backlog

- In Progress

- Done

Étape 4 : Ajouter le Product Backlog

Ajouter chaque User Story comme une carte

- Exemple :
Titre : US1 – Création de compte
Description :
“En tant qu’utilisateur, je veux créer un compte afin d’accéder au système”

Étape 5 : Préparer le Sprint 1

Déplacer :

- US1

- US2

- US9
→ vers Sprint Backlog

Étape 6 : Ajouter les tâches (Checklist)

- Dans chaque carte, ajouter :

- Exemple – US1 :

- Créer formulaire

- Validation des champs

- API backend

- Connexion base de données

Étape 7 : Suivi du travail

- Quand une tâche commence → déplacer vers In Progress

- Quand elle est terminée → déplacer vers Done

Étape 8 : Fin du Sprint

- Vérifier que toutes les tâches sont terminées

- Faire un bilan du sprint

5. Répartition des rôles

Product Owner

- Gérer le Product Backlog

- Prioriser les tâches

- Vérifier les besoins du projet

Scrum Master

- Organiser les sprints

- Suivre l’avancement

- Aider l’équipe en cas de blocage

Équipe de développement

- Réaliser les tâches techniques

- Mettre à jour Trello

- Respecter les objectifs du sprint

6. Workflow Scrum

- Cycle de travail

- Product Backlog → Sprint Backlog → In Progress → Done

Cycle quotidien :

- Choisir une tâche

- Travailler dessus

- Mettre à jour son état dans Trello

Résumé

Le projet est organisé en sprints, avec un suivi continu via Trello, permettant une gestion claire, structurée et collaborative.